TUGAS PERTEMUAN 5 & 6

ETIKA PROFESI

Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana		2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2023

- What were some early warning signs that signaled things were not going well with The City Time project?

Beberapa tanda bahwa proyek City Time tidak berjalan dengan baik:

- Kontrak proyek ini berubah dari biaya yang sudah ditetapkan menjadi bayar sesuai waktu dan bahan. Akibatnya, biayanya naik drastis, dari $224 juta menjadi $628 juta. Perubahan seperti ini menunjukkan adanya masalah dalam perencanaan dan pengawasannya.

- Pengalihan kontrak dari MCI ke SAIC tidak melewati proses normal seperti biasanya. Ini sedikit aneh dan dapat membuat orang bertanya-tanya tentang kejujuran dan transparansi pelaksanaan proyek.

- Pejabat bernama Richard Valcic, direktur eksekutif kantor penggajian NYC mundur. Ia bilang perusahaan kontraktor tidak mampu menghasilkan produk yang bagus. Kejadian ini bisa menandakan adanya masalah atau ketidaksepakatan dalam proyek.

- Proyek diperkirakan memakan biaya $224 juta, namun ternyata meningkat jadi $628 juta. Kenaikan biaya ini bisa menunjukkan ada masalah dalam pengelolaan dana proyek, aturan pengeluaran, atau bahkan ada yang memanfaatkan dana dengan tidak benar.

- Karyawan di perusahaan bernama Spherion didapati menagih kota dengan harga yang sangat tinggi. Lebih parahnya lagi, mantan karyawan kota ikut terlibat di Spherion. Ini bisa menunjukkan masalah dalam pengawasan, akuntabilitas, dan kontrol atas penggunaan dana proyek.

- What steps should city managers and SAIC have taken at an early stage of the project to identify and prevent fraud

Pada awal proyek CityTime, para manajer kota dan SAIC sebaiknya melakukan langkah-langkah berikut untuk mengidentifikasi dan mencegah penipuan:

- Pertama, kita harus memahami risiko penipuan yang bisa terjadi selama proyek berlangsung.

- Lakukan pemeriksaan secara cermat, baik dari dalam maupun dari luar, agar kita bisa memantau dengan baik bagaimana pengelolaan dana proyek berjalan. Jangan lupa untuk selalu melihat adanya celah atau kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penipuan.

- Jangan lengah dalam mengawasi perusahaan kontraktor dan subkontraktor yang terlibat dalam proyek. Pastikan mereka memiliki catatan yang baik dan sistem pengawasan yang efektif untuk menghindari penipuan.

- Tetapkan untuk selalu mengecek latar belakang karyawan yang terlibat. Pastikan tidak ada karyawan yang tidak jujur atau berpotensi menyebabkan masalah.

- Pastikan ada sistem pengawasan dan kontrol yang ketat dalam proyek. Tetapkan aturan persetujuan transaksi keuangan dan penerapan peraturan yang ketat untuk mencegah terjadinya penipuan.

- Jangan lupakan untuk melakukan evaluasi secara berkala agar proyek tetap berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.