TUGAS PERTEMUAN 13

MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI

Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana		2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2025

- Komponen Biaya Proyek

Komponen biaya proyek dibagi menjadi beberapa kategori utama:

- Biaya Personil (Gaji dan upah tenaga kerja)

- Biaya Non-Personil (Alat, perangkat lunak, server, dll.)

- Fixed Cost (Biaya tetap yang tidak berubah selama proyek)

- Variable Cost (Biaya yang berubah sesuai dengan kebutuhan proyek)

- Cost Per Task (Biaya berdasarkan tugas yang dikerjakan)

- Cost Per Resource (Biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing sumber daya)

- RAB (Rencana Anggaran Biaya) Proyek

Berikut adalah estimasi anggaran yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi ini:

| No | Komponen | Estimasi Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perencanaan & Riset | 500.000 |
| 2 | Desain UI/UX | 1.000.000 |
| 3 | Pengembangan Fitur | 3.000.000 |
| 4 | Pengembangan UI | 2.000.000 |
| 5 | Integrasi & Testing | 2.500.000 |
| 6 | Perbaikan Bug | 2.000.000 |
| 7 | Deployment & Marketing | 1.000.000 |
| Total | Keseluruhan Biaya | 12.000.000 |

- Cost Table

Tabel berikut merinci biaya berdasarkan kategori:

| Kategori | Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Personil | 7.500.000 |
| Non-Personil | 3.500.000 |
| Fixed Cost | 1.000.000 |
| Total Biaya | 12.000.000 |

- Fixed Cost

Biaya tetap yang tidak berubah selama proyek berlangsung:

| Item | Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Server Hosting | 500.000 |
| Lisensi Software | 500.000 |
| Total Fixed Cost | 1.000.000 |

- Cost Per Resource

Biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan:

| Sumber Daya | Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Developer | 5.000.000 |
| UI/UX Designer | 1.000.000 |
| QA Tester | 1.500.000 |
| Tools & Software | 3.500.000 |
| Total | 12.000.000 |

- Cost Per Task

Biaya yang dihitung berdasarkan tugas dalam proyek:

| Tugas | Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Perencanaan Proyek | 500.000 |
| Desain UI/UX | 1.000.000 |
| Pengembangan Fitur | 3.000.000 |
| Pengembangan UI | 2.000.000 |
| Integrasi & Testing | 2.500.000 |
| Perbaikan Bug | 2.000.000 |
| Deployment | 1.000.000 |
| Total | 12.000.000 |

- Biaya Personil & Non-Personil

Biaya Personil

| Posisi | Jumlah Hari Kerja | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| Developer | 20 | 5.000.000 |
| UI/UX Designer | 5 | 1.000.000 |
| QA Tester | 5 | 1.500.000 |
| Total | 30 Hari | 7.500.000 |

Biaya Non-Personil

| Item | Biaya (Rp) |
| --- | --- |
| Hosting Server | 500.000 |
| Lisensi Software | 500.000 |
| Tools Pengembangan | 2.500.000 |
| Total | 3.500.000 |